Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante el desarrollo del proyecto APT se ha logrado un avance significativo tanto en la documentación como en la implementación técnica. Se completaron los requerimientos funcionales y no funcionales, además del Scrumbord, User Story Mapping, Product Backlog, Impact Mapping, Historias de Usuario, Épicas, Visión del Proyecto con sus cuatro pilares, Mapa de Actores y los mockups de interfaz. Actualmente los tres sistemas (frontend, backend y Firebase) se encuentran integrados y operativos, permitiendo la comunicación entre las distintas capas del sistema. También se avanzó en el módulo de gestión de usuarios, el cual ya permite listar, crear y editar información, quedando solo ajustes menores. En general, los objetivos específicos se han cumplido según lo planificado, manteniendo la metodología inicial y realizando pequeños ajustes para optimizar la integración y mejorar la experiencia de uso. |
| --- | --- |
| Evidencias de avance | Como evidencias de avance del proyecto APT se presentan los principales entregables desarrollados hasta la fecha, los cuales reflejan tanto el proceso de planificación como los primeros resultados técnicos del sistema. Entre ellos se incluyen la Documentación de Requerimientos Funcionales y No Funcionales, el Mapa de Actores, la Visión del Proyecto y sus cuatro pilares, las Épicas, Historias de Usuario, el Impact Mapping, el User Story Mapping, el Product Backlog, el Scrumbord y los Mockups de la interfaz. Estas evidencias demuestran el cumplimiento de las etapas iniciales del proyecto, la correcta aplicación de metodologías ágiles (Scrum) y el uso de herramientas acordes a la disciplina, como Jira y entornos de desarrollo colaborativo, garantizando la trazabilidad y calidad del trabajo realizado hasta el momento. |
| Evidencias de avance (enlaces de acceso) | - Documento de especificación de requerimientos.xlsx - Impact Mapping.png - Mapa de Actores.png - Product Backlog.xlsx - Visión y 4 pilares.docx - Diagrama de actividades.pdf - Diagrama de Arquitectura C4.pdf - Diagrama ER de base de datos SistemaViaticos.pdf - Mockups |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Planificación y gestión de proyectos; Comunicación con stakeholders | Kickoff, Mapa de Actores y Visión (+ 4 pilares) | Sala SAG/DUOC, calendario, videoconferencia, Git, plantillas de Mapa de Actores y Visión. | 1 semana | Diego Sánchez (PO/Frontend) lidera; ambos participan | Facilita: cercanía SAG–DUOC y contacto previo. Evidencias: Mapa de Actores, Visión + 4 pilares. | Completado — documentos entregados y revisados. | No se requieren ajustes. |
| Análisis y diseño de sistemas; Gestión de producto | Impact Mapping, Épicas y priorización inicial del Backlog | Miro/Draw.io, tablero (Jira/Trello), guías DoR/DoD. | 1 semana | Diego Sánchez (PO/Frontend) con apoyo de Joaquín Calderón (Backend) | Evidencias: Impact Mapping, Épicas, Product Backlog Priorizado. | Completado — mapa y backlog consolidados en versión final. | Se ajustaron prioridades del backlog para reflejar cambios en las funciones de aprobación. |
| Levantamiento de requisitos; Estimación ágil | Historias de Usuario, Criterios de Aceptación y User Story Mapping | Plantillas de historias, tablero ágil, herramienta de story mapping. | 1 semana | Diego Sánchez (PO/Frontend) y Joaquín Calderón (Backend) | Evidencias: Historias con CA y estimación, User Story Mapping. Planificación del Sprint 1. | Completado — historias y CA finalizados. | Ajustes menores para reflejar eliminación de la función de aprobación por supervisor. |
| Diseño de arquitectura; Diseño y administración de BD; Seguridad | Arquitectura del sistema, Modelo de datos y estrategia de seguridad | UML/ER (draw.io), repositorio, documentación técnica de librerías. | 1 semana | Joaquín Calderón (Backend) lidera; Diego Sánchez aporta en UI/UX | Evidencias: Diagramas de arquitectura y BD, DoD técnico. | En progreso avanzado (80%) — modelo y diagramas definidos, ajustes menores. | Se afinan relaciones del modelo ER y flujos de autenticación. |
| Implementación de software (backend); CI/CD; Control de versiones | Sprint 1 – Fundacionales (repos, CI, autenticación/roles, base de datos) | Git/GitHub, Actions u otro CI, IDE, DB local, Docker (opcional). | 2 semanas | Joaquín Calderón (Backend); Diego Sánchez apoyo | Incluye: Sprint Planning/Backlog, Scrumboard e Impediment log. Cierra con Review/Retro y Release 0.1. | Completado — repositorios y base de datos integrados, autenticación funcional. | Ajustes mínimos en roles y estructura de usuario durante el sprint. |
| Desarrollo web (frontend); UX; Validaciones de datos | Sprint 2 – Módulo de Rendición (UI básica, formularios, adjuntos) | Framework frontend, Figma/prototipos, librería de formularios y subida de archivos. | 2 semanas | Diego Sánchez (Frontend) lidera; Joaquín Calderón integra API | Review/Retro con usuarios SAG; Release 0.2. Reuniones en SAG/DUOC para feedback. | En progreso (70%) — mockups completos, integración parcial con backend y Firebase. | Se ajustaron formularios para alinearse al formato oficial de planilla SAG. |
| Integración de servicios; Generación de documentos | Sprint 3 – Cálculos automáticos, PDF y compatibilidad Excel | Librerías PDF y Excel, casos de negocio del SAG, datasets de prueba. | 2 semanas | Joaquín Calderón (Backend) lidera; Diego Sánchez valida formato/UI | Entregables: PDFs/planillas compatibles. Review/Retro y Release 0.3. | Pendiente — planificado para próxima etapa de desarrollo. | Sin ajustes de momento. |
| Administración de datos; Auditoría y trazabilidad; Desarrollo web | Sprint 4 – Panel de administración y auditoría (historial de cambios) | DB, componentes UI de administración, sistema de logging. | 2 semanas | Ambos (Backend: auditoría; Frontend: panel) | Review/Retro y Release 0.4. Definición de KPIs operativos preliminares. | Pendiente | Sin ajustes de momento. |
| Aseguramiento de calidad; Seguridad de la información | Sprint 5 – Pruebas (unitarias/integración/usabilidad), performance y hardening | Framework de pruebas, guías de usabilidad, herramientas de medición de performance. | 2 semanas | Ambos | Registro de impedimentos y correcciones. Review/Retro y Release 0.5. | Pendiente | Se prevé usar pruebas automatizadas en backend (pytest) y testing funcional en frontend (Cypress). |
| Documentación técnica y de usuario; Gestión de proyectos; Despliegue de demo | Sprint 6 – Documentación, demo y cierre | Editor de documentos, herramienta de grabación, entorno de demo. | 2 semanas | Ambos (Diego: demo/UI; Joaquín: despliegue) | Entregables: Documentación final, Release 1.0, Review y Retrospective final. | Pendiente | No aplica por ahora. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Hasta ahora el trabajo ha avanzado bien gracias a la buena comunicación entre los integrantes del equipo y con el SAG, lo que nos ha permitido resolver dudas y mantener una buena organización. También ha ayudado que tengamos tiempo para enfocarnos en el proyecto, sin otras asignaturas que nos quiten tiempo, aunque ha habido compromisos que han afectado el tiempo de trabajo, no ha sido nada grave. Entre las dificultades, lo más relevante fue que al principio tuvimos algunos problemas al conectar el backend con el frontend, pero lo solucionamos trabajando juntos en sesiones de integración y pruebas.

Actividades ajustadas o eliminadas: El principal ajuste fue eliminar la función de aprobación por parte de los supervisores, ya que el SAG confirmó que ese proceso seguirá siendo manual. Esto simplificó el desarrollo y nos permitió enfocarnos en mejorar la digitalización de las rendiciones y la gestión de usuarios. Fuera de eso, el resto de las actividades se ha mantenido según lo planificado, gracias a que la metodología ágil que usamos nos ha ayudado a adaptarnos fácilmente a los cambios.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Las actividades de los próximos sprints (3 en adelante) todavía no se han iniciado, ya que corresponden a las siguientes etapas del proyecto. En general, estamos dentro de los plazos y con buen ritmo. Algunas tareas más técnicas, como las pruebas y temas de seguridad, podrían requerir más tiempo, así que planeamos reforzar la coordinación y hacer revisiones semanales para mantenernos al día y evitar retrasos.